항공우주기술 기반 예비창업자 지원 사업
『 2026 STAR-Exploration 』제출서류 서식

| NO. | 제출 서류 | 제출 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

1[별지 제1호 서식] 참가신청서필수

2[별지 제2호 서식] 사업계획서필수

3[별지 제3호 서식] 개인정보 수집·조회 및 활용 동의서필수

| 4 | 사업자등록 사실증명원 *국세청 홈텍스 발급분 | 필수 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 창업 아이템 소개자료 | 선택 |  |
| 6 | 기타 증빙 자료 | 선택 |  |

#### [별지 제1호 서식]

항공우주기술 기반 예비창업자 지원 사업 『 2026 STAR-Exploration 』참가신청서

| 창업아이템명 | AI 보행자 도보 내비게이션 플랫폼 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한 줄 소개 | GPS·보행환경 데이터·AI로 맞춤 도보경로를 제공하는 위치기반 보행자 내비게이션 플랫폼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 적용기술 및 분야 | GPS·위치기반(LBS)·보행환경 데이터·AI 경로추천 (ICT 플랫폼) |  |  |  |  |  |  |  |
| (예정)창업일 / (예정)창업팀명 | 26.09.30. 이내 / 0000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 신청자 | 성명 | 박다솜 |  |  | 생년월일 |  |  |  |
|  | 주소 |  |  |  | 소속 | 학교 재학 중일 경우, 학교/학과명 직장인일 경우, 직장명 일반인일 경우, 해당없음 |  |  |
|  | E-mail |  |  |  | 연 락 처 |  |  |  |
| 구성원 (해당 될 경우, 작성) | 성명 | 생년월일 | 성별 | 소속 | 연락처 | E-mail |  | 역할 |
| 타기관 지원 이력 현황 (3년 이내) | 지원기관 | 지원내용 |  |  | 지원기간 |  | 지원금액(천원) |  |
| 위와 같이 『2026 STAR – Exploration』 참가신청서를 제출합니다. 2026년 월 일 신청인 : (서명 또는 날인) 한국항공우주연구원장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |

구비서류1. 사업계획서 1부 (예비창업자용) [별지 제2호 서식]
2. 개인정보 수집, 조회 및 활용 동의서 1부 [별지 제3호 서식]
3. 사업자등록 사실증명원
*
국세청 홈택스 접속하여 증명∙등록∙신청 → 사실확인 후 발급 증명(사업자등록사실여부) 발급
*
사업자를 보유하고 있는 자는 신청 불가함.
4. (선택) 아이템 소개자료 및 기타 증빙 자료

[별지 제2호 서식]\

사 업 계 획 서

작성방법※삭제 후 제출

| 1) 항목 자율 변경 가능(목차삽입 혹은 삭제) 2) 도식화 자료 및 내용 삽입 가능 |  |
| --- | --- |

❒ 문제인식

1-1. 창업아이템 개발 동기 / 개발 추진경과(이력)

■ (외적 동기) 방한 외국인 역대 최대(2025년 약 1,894만 명)와 초행·외국인의 쉬운 길찾기 수요 확대. 도보 이동 시 목적지 인근엔 도착하나 출입구·매장을 못 찾는 '라스트 100m' 문제가 골목상권·관광지에서 빈번. 네이버지도(MAU 약 2,770만)·티맵·카카오맵 등 기존 지도앱은 차량·대중교통 중심이라 보행 라스트 100m가 사각지대임. ■ (내적 동기) 길치인 대표가 외국인 밀집 지역 홍대·합정에 거주하며 길을 헤매거나 길 묻는 외국인을 일상적으로 목격. 컨설턴트로서 낯선 지역 미팅이 잦아 도보 길찾기에 큰 시간 비용을 치렀고, '도보 이탈 알림 부재 + GPS 오차'를 당사자로 체득한 것이 창업 계기. ■ (추진 경과) 홍대·합정 현장 관찰로 보행자 라스트 100m 문제를 검증하고, 출입구·랜드마크·골목 동선·안전성 정보를 데이터화해 AI로 추천하는 보행자 내비게이션 아이디어로 구체화.

1-2. 창업아이템 개발 목적 및 해결 방안

■ (목적) 보행자 관점 정보를 AI로 추천해 단순 최단거리가 아닌 '가장 쉽고 안전한 길'을 제공. 1차 목표는 홍대·연남·합정 MVP로 보행 불편을 실증·해소. ■ (해결 방안) 출입구·랜드마크·골목 동선·계단/언덕·야간 안전성 등 보행자 시점의 미시(micro) 이동 데이터를 구조화하고, AI가 '큰 약국 끼고 좌회전'식 랜드마크 기반 경로 설명을 생성. 대중교통에는 있으나 도보에는 없는 '경로 이탈·재안내 알림'으로 차별화.

1-3. 창업아이템의 목표시장 분석

■ (시장 규모) 전국 유동의존 점포 약 290만 개(도소매 210만 + 숙박·음식 79.6만) 기반 TAM 약 1.0조 원(ARPU 월 3만 원 가정), 서울·주요 관광/골목상권 점포 약 45만 개 기준 SAM 약 1,600억 원, 홍대·연남·합정 점포 약 5,000개 기준 SOM 약 18억 원(침투율 10% 시 목표 매출 1.8억 원). ■ (주요 고객) 초행 방문자·길찾기 취약 사용자, 외국인 관광객·개별 여행객, 홍대·연남·합정 등 골목상권 방문객, 매장 위치안내·방문전환이 필요한 지역 소상공인. ■ (수요 토대) 지도앱 MAU(네이버지도 약 2,770만 등)와 방한 외국인 1,894만 명(2025)으로 보행 길찾기 수요가 구조적으로 확대.

❒ 실현가능성

2-1. 창업아이템 개발 방안 / 진행(준비) 정도

■ (최종 산출물) GPS와 보행환경 데이터, AI를 결합해 출입구·랜드마크·골목 동선을 반영한 맞춤 도보경로를 제공하는 위치기반 플랫폼. ■ (개발 방법·단계) 1단계 현장조사·사용자 인터뷰 → 2단계 지도 API 기반 기본 경로안내 MVP(노코드/API 자체개발) → 3단계 AI 경로추천·로컬 관광코스 고도화 → 4단계 소상공인·관광사업자 B2B 검증. 지도 API는 티맵 도보용·네이버 지도를 활용하고 클라우드 경량 구성으로 운영비를 낮춤. ■ (진행 정도) 대표가 별도 AI 서비스 MVP를 바이브 코딩(FastAPI 백엔드·데이터 파이프라인)으로 직접 구축한 경험을 보유해 저비용 자체 개발이 가능한 단계. ■ (기술 보호) 초기 보행 데이터셋과 수집 체계가 진입장벽(해자)이며, 핵심 기술은 특허 출원 등으로 보호.

2-2. 창업아이템의 차별화 방안

■ (혁신성) 좌표·최단거리 중심이 아니라 랜드마크 기반 '사람이 이해하는 길안내'. 보행자 시점 미시 이동 데이터를 구조화하고 AI가 랜드마크 기반 경로 설명을 생성하며, 도보 경로 이탈·재안내 알림으로 차별화. ■ (경쟁·차별화) 네이버지도·카카오맵·구글맵 등 대형 지도앱이 비운 출입구·골목·관광 라스트 100m 니치를 데이터로 선점. 보행 출입구·랜드마크 안내, 골목·관광 동선, 보행자 미시 데이터에서 본 서비스가 강점(핵심)이며, 거대 사업자가 진입하기 어려운 영역부터 데이터 해자를 형성.

❒ 성장전략

3-1. 창업아이템 사업화 방안

■ (수익 모델) 소상공인 위치안내 구독 중심 B2B + 관광 B2C + 데이터 API. ① B2B 구독: 지역 사업자 위치안내·방문유도 페이지 월 구독(ARPU 월 3만 원), ② B2B 패키지: 관광코스 제작·로컬상권 홍보·전시장/행사장 맞춤 도보맵 및 데이터·API, ③ B2C 프리미엄: 외국인 관광객 프리미엄 관광동선. ■ (생산·출시·마케팅) (수요) 홍대·연남·합정 현장 + SNS로 초기 사용자 100명 확보, (공급) 권역 내 소상공인·관광사업자 제휴로 B2B 레퍼런스 확보.

###### 3-2. 사업 추진 일정

■ (추진 일정) 멘토링 4개월 내 현장조사→MVP→AI 고도화→B2B 검증. 1단계(8월) 사용자 인터뷰·현장 동선조사(자체), 2단계(9월) 지도 API 기반 기본 경로안내 MVP(노코드/API 자체개발), 3단계(10월) AI 경로추천 + 로컬 관광코스 고도화(자체+일부 외주), 4단계(11월) 소상공인·관광사업자 B2B 검증(자체 영업·PoC). ■ (멘토링 기간 목표) 보행 불편 데이터 100건 이상, 테스트 경로 10개, 초기 사용자 100명 검증.

3-3. 자금소요 및 조달계획

■ (자금 소요, 합계 1,000만 원) 개발·인건비 400만 원(개발자 단기 협업·AI 경로추천 개발), 데이터 수집 100만 원(현장조사·제보 보상), 마케팅 150만 원(초기 사용자·가맹점 확보), 인프라 500만 원(지도 API·클라우드·노코드 도구), 장비 150만 원(개발·테스트 기기), 지식재산권 100만 원(상표 출원). ■ (조달 계획) 대표 자기자금 1,000만 원으로 최소비용 MVP 개발(투자금·지원금 없이도 개발 가능해 리스크 최소화). 이후 예비창업패키지 등 정부 창업지원(미확정), K-Global 연계(SGI서울보증 보증연계·특허정보원 IP 데이터·멘토링·자문), 검증 후 IR·KSM 등록 연계 시드 투자유치(후속).

❒ 팀 구성

4-1. 대표자 현황 및 보유역량

■ (대표자 현황·역량) 경영컨설팅 석사, 경영컨설팅 5년+ 경력(컨설팅사 대표·선임컨설턴트), 경영지도사(중기부)·스타트업 액셀러레이터 심사역(씨엔티테크) 보유 → BM·시장분석·사업화 전략을 대표가 직접 수행. 저축은행 기업대출·투자금융 경력으로 재무·자금 이해도 보유. ■ (개발 역량) AI 서비스 기획·바이브 코딩으로 FastAPI 기반 백엔드·데이터 파이프라인을 직접 구축한 경험(별도 AI 서비스 MVP 개발·핵심기술 특허 출원 경험)을 보유해 본 서비스 MVP를 저비용으로 자체 개발 가능.

4-2. 팀 현황 및 보유역량

■ (팀 현황) 백엔드 개발자(개발 경력 7년+·AI 서비스 개발 2년)와 협업해 GPS·보행데이터 처리 및 AI 경로추천 엔진을 구현. 프론트엔드는 대표 기획 + 풀스택 개발자 협업. ■ (확대 계획) 멘토링 기간 중 현장 데이터 수집 인력(파트타임)을 운영하고, 사용자·매출 검증 후 개발·데이터 직군을 정규 채용해 조직을 확대.

[별지 제3호 서식](팀단위 신청의 경우, 팀대표 및 팀원 모두 개별 작성 필요)

개인정보 수집·이용 동의서

본인은 한국항공우주연구원 『2026 STAR – Exploration』 참가를 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집ㆍ이용하는 데 동의합니다. □ 개인정보의 수집·이용 목적 한국항공우주연구원은『2026 STAR – Exploration』지원자의 신청자격 검토, 평가, 협약(계약)체결 및 선정 이후 원활한 사업 수행(사업정보 안내, 자원연계, 사후지원 등) □ 개인정보 수집·이용 항목(필수 정보) 성명, 생년월일, 성별, 휴대전화 번호, 일반전화번호, 이메일 주소, 현소속 (학생의 경우_학교/학과명, 직장인의 경우_직장명, 일반인의 경우_해당사항없음 으로 표기) □ 개인정보의 보관 및 이용 기간 1년 (신청일로부터 사업 종료 후 성과추적이 완료되는 시점까지) □ 동의 거부 권리 및 거부 시 불이익 귀하는 개인정보 수집 동의에 거부할 수 있으며 이 경우『2026 STAR – Exploration 예비 창업자 지원사업』신청 자격 검토, 평가, 협약체결 및 선정 이후의 사업수행이 불가능하므로 이 사업에 참여할 수 없습니다. 개인정보 수집 및 이용에 동의합니까? [□ 동의 □ 동의하지 않음]

2026년 월 일

성 명: (인)